Plan de Implementación

Sistema de Gestión Legislativa

Metodología y hoja de ruta del primer mes

Etapa 1. Relevamiento inicial del bloque	3

Qué tienen que investigar	3

Herramientas IA útiles	3

Etapa 2. Definición del alcance del MVP	4

Módulos mínimos del MVP	4

Etapa 3. Diseño de flujos de trabajo	5

Flujos prioritarios	5

Etapa 4. Prototipo simple antes del desarrollo	6

Piloto sugerido	6

Qué deben probar	6

Etapa 5. Validación política y funcional	7

Reparto de roles	8

Uso recomendado de herramientas IA	9

Secuencia práctica de 4 semanas	10

Entregables concretos del primer mes	11

Preguntas clave para el inicio	12

Riesgos a contemplar desde el dia 1	12

Recomendacion final	13

# Etapa 1. Relevamiento inicial del bloque

Duración sugerida: 1 semana

## Qué tienen que investigar

- Cómo se registran hoy:

  - Asistencia

  - Reuniones

  - Notas de comisión

  - Proyectos legislativos

  - Seguimiento de expedientes

  - Comunicaciones internas del bloque

- Qué información usa cada legislador y qué usa su equipo

- Qué cosas están dispersas entre papel, WhatsApp, mail, carpetas y documentos

- Qué necesita ver la conducción del bloque en un dashboard

- Qué contenidos deben ser compartidos y cuáles deben quedar restringidos

Resultado de esta etapa Un documento breve con: problemas actuales, usuarios del sistema, procesos críticos, prioridades del bloque, riesgos de implementación.

## Herramientas IA útiles

- ChatGPT: ordenar entrevistas, convertir apuntes en hallazgos, redactar diagnóstico

- Gemini: trabajar con Drive/Docs, resumir materiales y ordenar documentos

- NotebookLM: centralizar material del relevamiento y consultarlo luego

# Etapa 2. Definición del alcance del MVP

Duración sugerida: 2 a 3 días

Evitar querer resolver todo de una. Foco en lo mínimo que funcione.

## Módulos mínimos del MVP

| Módulo | Contenido |
| --- | --- |
| Perfil del legislador | Datos básicos, comisión/es, asesores, proyectos asociados, temas prioritarios |
| Registro de actividad | Reuniones, comisiones, asistencias, tareas pendientes, decisiones tomadas |
| Repositorio común | Proyectos, documentos de comisión, minutas, normativa comparada, borradores de comunicación |
| IA para resúmenes | Subir notas o transcripciones, generar resumen ejecutivo, extraer temas clave, detectar tareas y próximos pasos |
| Análisis normativo | Comparación entre proyectos, diferencias entre versiones, identificación de temas, actores y cambios |

Resultado de esta etapa Una hoja con dos columnas: "Incluye el MVP" y "Queda para fase 2". Eso ahorra muchísimo desorden.

# Etapa 3. Diseño de flujos de trabajo

Duración sugerida: 1 semana

Antes del desarrollo, definan los flujos concretos.

## Flujos prioritarios

Flujo 1. Comisión → nota → resumen → tareas

- Alguien toma nota o sube foto/transcripción

- El sistema guarda el registro

- La IA resume y detecta temas, acuerdos y pendientes

- Se distribuye al legislador y al equipo

Flujo 2. Proyecto legislativo → análisis → comparación

- Se carga el proyecto propio o de otro bloque

- La IA lo resume y compara con normativa previa o proyectos similares

- Marca diferencias clave

- Produce una ficha útil para decisión política/técnica

Flujo 3. Reunión interna → minuta → seguimiento

- Se registra la reunión

- La IA genera la minuta

- Extrae responsables y fechas

- Queda visible en tablero común

Flujo 4. Asistencia y actividad → dashboard

- Se registra asistencia por comisión o sesión

- Se consolida por legislador

- Se visualiza en tablero

- Se detectan ausencias, participación y carga de actividad

Resultado de esta etapa Un documento por cada flujo con: entrada, proceso, salida, responsable, herramienta usada, validación humana necesaria.

# Etapa 4. Prototipo simple antes del desarrollo

Duración sugerida: 1 semana

No arranquen con software propio sin probar antes la lógica.

## Piloto sugerido

Simular el sistema con una combinación simple de:

- Carpeta compartida

- Hoja de cálculo / base simple

- Formularios de carga

- Plantillas de resumen

- IA sobre documentos reales

## Qué deben probar

- Si el bloque realmente carga la información

- Si los resúmenes sirven

- Si la comparación normativa ayuda

- Si el dashboard muestra lo importante

- Si el sistema ahorra tiempo o agrega burocracia

Resultado de esta etapa Una prueba piloto con 1 o 2 legisladores, 1 comisión y algunos documentos reales.

# Etapa 5. Validación política y funcional

Duración sugerida: 3 a 4 días

| Validación Funcional | Validación Política |
| --- | --- |
| ¿Sirve para trabajar mejor? ¿Es simple de usar? ¿Evita duplicación? ¿La información queda trazable? | ¿Le sirve al legislador? ¿Le sirve al jefe de bloque? ¿Sirve para decidir, comunicar y controlar? ¿Es seguro para información sensible? |

Resultado de esta etapa Lista de ajustes para la versión 1.

# Reparto de roles

| Persona | Rol | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Coordinador/a del proyecto | Coordinación general / producto / criterio político-funcional | Definir alcance Validar prioridades Revisar entregables Decidir qué entra en MVP Mantener alineación con la necesidad real del bloque |
| Persona 1 | Relevamiento operativo | Entrevistar equipos Documentar cómo trabajan hoy Recopilar ejemplos reales Detectar cuellos de botella Ordenar notas y casos de uso |
| Persona 2 | Investigación y pruebas IA | Probar prompts Testear resúmenes Comparar documentos normativos Documentar qué herramienta sirve para qué Armar plantillas de uso |

# Uso recomendado de herramientas IA

| Herramienta | Para qué usarla |
| --- | --- |
| ChatGPT | Ordenar el proyecto, redactar procesos, convertir notas en documentos, crear plantillas de carga y minutas, redactar requerimientos funcionales |
| Gemini | Trabajar con ecosistema Google, resumir documentos en Drive, colaborar en documentos compartidos e integrar materiales cotidianos |
| NotebookLM | Crear la base de conocimiento del proyecto, cargar normativa y apuntes, consultar el material acumulado, unificar criterio de búsqueda y síntesis |
| Claude | Analizar documentos largos, comparar normativa, detectar diferencias finas entre textos, producir resúmenes más estructurados |
| Perplexity | Investigar contexto, buscar antecedentes públicos, localizar normativa, debates y referencias externas |
| Grok | Monitoreo rápido de conversación pública o agenda. Exploración complementaria. No usar como fuente principal para análisis técnico-normativo. |

# Secuencia práctica de 4 semanas

| Semana | Actividades |
| --- | --- |
| Semana 1 | Entrevistas con equipos legislativos Relevamiento de procesos actuales Recopilación de documentos reales Mapa de problemas |
| Semana 2 | Definición del MVP Diseño de usuarios y roles Diseño de flujos prioritarios |
| Semana 3 | Piloto simple funcionando Pruebas de resumen y comparación normativa con IA Armado inicial de dashboard |
| Semana 4 | Validación con usuarios reales Correcciones y ajustes Redacción de requerimientos para desarrollo |

# Entregables concretos del primer mes

- Documento de diagnóstico

- Mapa de usuarios

- Mapa de procesos actuales

- Listado priorizado de problemas

- Definición del MVP

- 4 flujos de trabajo diseñados

- Piloto simple funcionando

- Lista de requerimientos para desarrollo

# Preguntas clave para el inicio

Estas preguntas ordenan todo el proyecto:

- ¿Quién carga la información?

- ¿Quién la valida?

- ¿Qué puede ver cada rol?

- ¿Qué documentos son públicos, internos o reservados?

- ¿Qué debe quedar como registro formal?

- ¿Qué necesita ver un legislador en 30 segundos?

- ¿Qué necesita ver la conducción del bloque en un dashboard?

- ¿Qué decisiones debe ayudar a tomar la IA?

- ¿Qué tareas deben seguir siendo humanas sí o sí?

# Riesgos a contemplar desde el dia 1

Riesgos identificados - Cargar informacion sensible en herramientas sin criterio de seguridad - Querer automatizar antes de ordenar el proceso - Disenar algo demasiado complejo para equipos que no lo usaran - Depender de resumenes de IA sin revision humana - No definir permisos y trazabilidad - Mezclar repositorio, comunicacion y decision politica sin reglas claras

# Recomendacion final

La mejor forma de iniciar este proyecto es pensar en tres capas: 1. Gestion: perfiles, asistencia, reuniones, tareas, repositorio 2. IA aplicada: resumen, comparacion normativa, extraccion de pendientes 3. Decision politica: tableros, trazabilidad, visibilidad y seguimiento No arranquen con el sistema completo. Definan los flujos correctos primero y prueben con datos reales.